Plan General
Opción A: Airtable + Softr

MVP no-code para Tu Casa +Cerca
Inversión: USD 1.500-1.700 vs USD 27.900 cotizados

Resumen ejecutivo

Reemplazar la propuesta de USD 27.900 de Espin Labs por un MVP no-code que cubre el 80% de la funcionalidad operativa real, con USD 1.200/año de operación y armado en 4 semanas.

────────────────────────────────────────────────────────────

Qué se construye

Backend / Base de datos

Plataforma: Airtable

9 tablas relacionadas (Profiles, Legajos, Documentos, Cuotas, Pagos, Leads, etc.)

Vistas filtradas por rol y por etapa

Automatizaciones (enviar email al cambiar estado, notificar al asesor cuando se sube un doc, etc.)

Export nativo a CSV/Excel

Backup automático diario (snapshots)

Adjuntos: cada legajo tiene su carpeta virtual con DNI, comprobantes, escritura, hipoteca

Frontend / Portal y backoffice

Plataforma: Softr

Login con roles (Cliente / Asesor / Admin)

Portal Cliente: Mi solicitud, Mis pagos, Subir documentos, Soporte

Portal Asesor: Mis legajos asignados, Pipeline, Cargar observaciones

Portal Admin: Todos los legajos, Cobranzas, Reportes, ABM usuarios, Leads del simulador

Notificaciones por email automáticas

Branding parcial (logo, colores, tipografía Outfit)

Landing pública (separada)

Plataforma: Framer (ya planificado en Kit-Portado-Landing)

Simulador + captura de leads → escribe directo en Airtable vía Webhook

────────────────────────────────────────────────────────────

Stack completo año 1

| Componente | Herramienta | Plan | USD/mes |
| --- | --- | --- | --- |
| Base de datos + automatizaciones | Airtable | Team | 20 |
| Frontend backoffice + portal | Softr | Professional | 49 |
| Landing pública | Framer | Pro | 30 |
| Emails transaccionales | Resend | Free (hasta 3k/mes) | 0 |
| Storage docs adicional (opcional) | Google Drive / Cloudinary | Free tier | 0 |
| Backup mensual a Excel | Script Airtable (Make/Zapier free) | Free | 0 |
| Dominio principal | Nic.ar | .com.ar | 0,25 |
| TOTAL MENSUAL |  |  | ~100 |
| TOTAL ANUAL |  |  | ~1.200 |

Costos one-shot (opcionales)

Freelance Airtable expert para acelerar setup (8-15 hs): USD 200-500

Diseñador para customizar Softr branding más allá del default: USD 150-300

Inversión total año 1 (con todo el freelance): USD 1.700-2.000

────────────────────────────────────────────────────────────

Comparativo con Espin Labs

| Concepto | Espin Labs | Opción A | Ahorro |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo inicial | 22.500 | 0-500 | 22.000+ |
| Mantenimiento año 1 (3 meses) | 5.400 | 1.200 | 4.200 |
| Total año 1 | 27.900 | ~1.500 | ~26.400 |
| Año 2 (solo mantenimiento) | 7.200 | 1.200 | 6.000 |
| Año 3 | 7.200 | 1.200 | 6.000 |
| Total 3 años | 42.300 | 3.900 | 38.400 |

────────────────────────────────────────────────────────────

Qué hace la Opción A vs qué NO hace

✅ Sí hace (igual o mejor que custom)

Gestión de legajos completa (CRUD, estados, asignación a asesor)

Portal cliente para ver su solicitud y subir documentos

Backoffice multirol con permisos por rol

Workflow operativo (Solicitud → Scoring → Pre-aprobación → ... → Finalizado)

Repositorio de documentos por legajo (DNI, comprobantes, escritura)

Cronograma de pagos automático

Notificaciones por email

Reportes básicos exportables (Excel/CSV/PDF)

Captura de leads del simulador

Backup automático diario

Auditoría de cambios (Airtable graba quién cambió qué)

❌ No hace (o limitaciones)

Branding 100% custom de la app interna (Softr tiene plantillas; podés cambiar colores/logo/fuente pero la estructura es de Softr)

App móvil nativa (es web responsive)

Notificaciones push en tiempo real (solo email)

Integraciones complejas con APIs externas (CB API, MetaMap) — esto requiere Zapier/Make pago si lo necesitás

Firma digital embebida (cliente sube PDF firmado)

Pagos online (cobranza es por mail/transferencia, la app solo registra)

BI avanzado (para eso conectás Airtable → Google Sheets → Looker Studio, todo free)

────────────────────────────────────────────────────────────

Cómo te protegés de "voltear la web" o copia

Para la landing pública (Framer)

Framer tiene HTTPS, CDN global, anti-DDoS nativo

El código JS del simulador no es secreto: cualquiera puede copiarlo de cualquier landing similar. Lo diferencial es el producto financiero y la red CB, no el frontend.

Tu simulador devuelve cuotas. Si un competidor lo replica visualmente, igual no tiene tu tasa, tu producto, ni tu canal de distribución.

Para la app interna (Softr + Airtable)

Acceso solo con email registrado y aprobado por admin

Roles estrictos: cliente solo ve su legajo, asesor solo los asignados, admin todo

Airtable tiene 2FA obligatorio para editores

Softr permite IP whitelist (limitar acceso solo desde IPs argentinas o de oficinas CB)

Auditoría: cada cambio queda registrado con timestamp + usuario

Backup diario automático

Compliance: GDPR-compliant ambos servicios (datos en servidores certificados SOC 2)

Riesgo real

A tu escala (100 op/año, pocos clientes simultáneos) no sos target de atacantes serios. El riesgo más alto es:

Empleado interno mal intencionado → mitigás con auditoría + roles estrictos

Competidor que copia features visuales → no podés evitarlo (es web pública), pero no afecta tu negocio

────────────────────────────────────────────────────────────

Roadmap de migración

Si crecés mucho, esta es la ruta natural de evolución:

HOY (100 op/año)

├── Landing: Framer

├── App: Softr + Airtable

└── Costo: USD 100/mes

AÑO 1-2 (300-500 op/año)

├── Landing: Framer (sin cambios)

├── App: Migrar Airtable → Supabase (DB profesional)

│        Mantener Softr como frontend (conecta a Supabase via API)

└── Costo: USD 150-200/mes

AÑO 2-3 (1.000+ op/año, ronda inversión)

├── Landing: Framer o Next.js custom

├── App: Frontend custom (Next.js) + Supabase

│        Contratar dev in-house o agencia

└── Costo: USD 300-500/mes + USD 30-50k dev one-shot

Lo importante: los datos en Airtable son exportables. Migrar a Supabase es ~20 horas de dev. No quedás encerrado en la herramienta.

────────────────────────────────────────────────────────────

Decisión final

Recomendación

Arrancar con Opción A. Validar el negocio 6-12 meses. Si crecés, migrás. Si no funciona el producto, perdiste USD 1.200 en lugar de USD 27.900.

Cuándo NO te conviene Opción A

Si ya tenés cerrado un acuerdo con un inversor que exige plataforma custom

Si vas a procesar >300 operaciones/año desde el primer trimestre

Si necesitás integraciones con APIs financieras críticas desde el lanzamiento

Si tu equipo no tiene NADIE que pueda mantener Airtable (pero es muy fácil, no es excusa real)

────────────────────────────────────────────────────────────

Próximos pasos si aprobás

**Hoy:** Crear cuenta Airtable + Softr (gratis para probar)

**Mañana:** Importar el schema de `02-Airtable-Schema.md`

**Esta semana:** Cargar 5-10 legajos de prueba con datos reales

**Próxima semana:** Configurar Softr con `03-Softr-Layout.md`

**Semana 3:** Automatizaciones + emails + testing

**Semana 4:** Onboarding a Marketing + go-live con primeros clientes reales

Detalle día-por-día en 04-Plan-Operativo-Semanal.md.