# TCMC — Brief para Cotización

Tu Casa +Cerca · Plataforma fintech de micro-hipotecas

Francisco Benegas

Mayo 2026

Table of Contents

# TCMC · Brief para Cotización

Producto: Tu Casa +Cerca — Plataforma fintech de micro-hipotecas en USD Audiencia: Estudios de desarrollo / freelancers que vayan a cotizar el proyecto Versión: 1.0 — Mayo 2026

## 1. Resumen Ejecutivo

TCMC es una plataforma fintech argentina que conecta compradores de primera vivienda con financiamiento estructurado vía Fondo Común de Inversión Cerrado (FCICC). Opera a través de la red Coldwell Banker Argentina. El producto no es transaccional: gestiona solicitudes, scoring, aprobaciones, documentación y cobranzas (sin mover dinero).

### Estado actual

- Prototipo funcional completo en HTML/React/Tailwind (un solo archivo index.html + versiones standalone separadas para landing y app).

- Branding profesional definido en brandbook V2 (PDF en el repo).

- Modelo de datos, API REST, máquina de estados, reglas de negocio y notificaciones documentados en este paquete.

- Algoritmos financieros ya escritos y verificados (/prototype/shared/algorithms.js).

### Qué necesita TCMC del equipo de desarrollo

Convertir el prototipo en una aplicación productiva (frontend + backend + DB + storage + email) y una landing pública (sitio informativo + simulador + captura de leads).

Lo que TCMC YA aportó al proyecto (no se vuelve a hacer): - Diseño visual completo (no hay tarea de UX/UI desde cero). - Definición de reglas de negocio (no hay descubrimiento de requerimientos). - Algoritmos financieros validados (no se rehacen). - Branding (no hay diseño de marca). - Especificación técnica completa con modelo de datos, API, estados y triggers.

## 2. Alcance de la Cotización

Pedimos cotizar dos proyectos separados (pueden ser ejecutados por el mismo equipo o equipos distintos):

### Proyecto 1 — Landing Web

| Componente | Incluido |
| --- | --- |
| Portar el prototipo HTML a sitio productivo | ✅ |
| Responsive (360px → 1920px) | ✅ |
| Simulador funcional consumiendo backend para tasas | ✅ |
| Captura de leads (POST a backend de la app) | ✅ |
| Integración con buscador CB (URL con suitable_for_credit=1) | ✅ |
| SEO, sitemap, OG tags, JSON-LD | ✅ |
| Analytics (GA4 + Meta Pixel) | ✅ |
| Optimización de imágenes (WebP) y performance | ✅ |
| Deploy productivo (Vercel/Netlify) + dominio + SSL | ✅ |
| Documentación técnica del entregable | ✅ |
| CMS headless (Sanity, Contentful) | ❌ Fase 2 |
| Multi-idioma | ❌ Fase 3 |

Estimación de referencia: ~25 horas (Opción A — vanilla). +15 hs si se migra a Next.js.

### Proyecto 2 — Aplicación (App + Backoffice + API)

| Componente | Incluido |
| --- | --- |
| Backend con DB (Postgres) + RLS / RBAC | ✅ |
| Autenticación (login, registro, aprobación, 5 roles) | ✅ |
| Portal cliente: simulador + 5 vistas | ✅ |
| Wizard de solicitud dinámico (renderizado desde form_config) | ✅ |
| 10 paneles de backoffice (legajos, pipeline, cobranzas, etc.) | ✅ |
| Storage de documentos con signed URLs | ✅ |
| Sistema de notificaciones (4 triggers: in-app + email) | ✅ |
| Cron de cuotas por vencer | ✅ |
| ABM de formulario (Google-Forms-like, versionado) | ✅ |
| Reportes (3 tabs) + export CSV/Excel | ✅ |
| Endpoints públicos para landing (/api/leads, /api/config/public) | ✅ |
| Audit trail | ✅ |
| Deploy productivo (Vercel + Supabase) + dominio + SSL | ✅ |
| Seed inicial + documentación | ✅ |
| KYC con MetaMap | ❌ Fase 2 |
| Integración API privada con CB | ❌ Fase 2 |
| Pagos online (MercadoPago, etc.) | ❌ Fase 3 |
| App mobile nativa | ❌ Fase 3 |

Estimación de referencia: ~80 horas (Opción A — Supabase + Next.js). ~110 hs si es self-hosted.

## 3. Documentación Provista al Cotizar

Cuando el dev team reciba este paquete, encuentra TODO lo necesario para cotizar sin reuniones previas:

| Archivo | Contenido |
| --- | --- |
| docs/00-Brief-Cotizacion.md | Este documento — resumen ejecutivo y alcance |
| docs/01-TCMC-Spec-WEB.md | Spec técnica completa de la landing (16 secciones) |
| docs/02-TCMC-Spec-APP.md | Spec técnica completa de la app (20 secciones, ~700 líneas) |
| docs/03-Contrato-Web-App.md | Contrato de integración entre landing y app |
| prototype/index.html | Mockup combinado funcional (landing + app en un solo archivo) |
| prototype/landing/ | Landing standalone para portar |
| prototype/app/ | Mockup de la app + estructura recomendada |
| prototype/shared/ | Algoritmos financieros + constantes + contrato |
| TCNCERCA-BRANDBOOK-V2.pdf | Brandbook oficial |
| docx/ | Versiones Word de los specs (para imprimir) |

Tiempo estimado de lectura/comprensión: 3–4 horas. Con eso, el equipo puede emitir cotización fija (no T&M).

## 4. Tipo de Cotización Esperada

Preferimos cotización a precio fijo (fixed price) basada en este alcance.

### Por qué precio fijo conviene a TCMC

- Hay alcance definido sin ambigüedad.

- Hay prototipo funcional (no hay riesgo de descubrimiento tardío).

- Hay reglas de negocio escritas (no hay ajuste por “es que falta definir”).

### Si el equipo prefiere T&M (time & materials)

Aceptamos T&M pero pedimos: - Cap máximo (no superar X horas sin autorización explícita). - Reportes semanales de horas consumidas + entregables. - Hitos con pago contra entrega.

### Estructura de pagos sugerida

| Hito | Pago |
| --- | --- |
| Inicio (firma de contrato) | 30% |
| Backend funcional + DB + Auth | 25% |
| Portal cliente funcional | 20% |
| Backoffice funcional | 15% |
| Deploy productivo + handoff | 10% |

## 5. Criterios de Selección

Al evaluar cotizaciones, TCMC valora:

| Criterio | Peso |
| --- | --- |
| Precio total cerrado | 30% |
| Plazo de entrega | 20% |
| Stack técnico propuesto + justificación | 15% |
| Experiencia previa con proyectos similares (fintech, dashboards complejos) | 15% |
| Comunicación y propuesta de gestión (Slack, dailies, demos semanales) | 10% |
| Soporte post-launch (incluido o cotizado aparte) | 10% |

## 6. Stack Recomendado (no obligatorio)

| Componente | Tech recomendada | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 + Tailwind + TypeScript | SSR para SEO, App Router, ecosistema maduro |
| Backend | Next.js API Routes + Supabase | Stack monolítico, simple deploy |
| DB | PostgreSQL (Supabase) | RLS nativo, backups automáticos |
| Auth | Supabase Auth | JWT + RLS + magic links |
| Storage | Supabase Storage | Signed URLs out-of-the-box |
| Email | Resend | DX moderno, barato |
| Hosting | Vercel + Supabase | Deploy con git push |
| Monitoring | Sentry + Vercel Analytics | Errores + métricas |
| CI/CD | GitHub Actions / GitLab CI / Bitbucket Pipelines | Lo elige el dev team según hosting |

El dev team puede proponer otro stack si lo justifica. Lo importante es la calidad del entregable.

## 7. Sobre el Hosting del Código

El paquete Entregable-Dev/ está estructurado para subirse a cualquier hosting de Git:

- GitHub (público o privado).

- GitLab (self-hosted o gitlab.com).

- Bitbucket (con Pipelines).

- Repositorio interno del dev team durante el desarrollo, con transferencia al cliente al final.

TCMC no impone hosting. El equipo de desarrollo decide el flujo que mejor le funcione, siempre que al cierre del proyecto:

- El código quede en un repo accesible para TCMC (puede ser transferencia de propiedad al cierre).

- TCMC reciba acceso de owner + documentación de onboarding.

- La estructura del repo respete las convenciones documentadas en Entregable-Dev/README.md.

## 8. Plazo Esperado

| Etapa | Plazo |
| --- | --- |
| Recepción de cotizaciones | 7 días desde envío del brief |
| Selección del equipo | +3 días |
| Kickoff | dentro de 5 días post-selección |
| MVP funcional (staging) | 8 semanas desde kickoff |
| Launch productivo | +1 semana de QA + deploy |
| Total desde envío del brief al launch | ~12 semanas |

Si la cotización tiene plazos más cortos (con calidad equivalente) es un diferencial positivo.

## 9. Garantías Pedidas al Dev Team

- Período de garantía de bugs de mínimo 30 días post-launch (hot-fix sin costo).

- Transferencia de propiedad intelectual del código al cierre.

- Documentación técnica completa del entregable (README, ADRs si aplica, runbooks de operación).

- Capacitación al equipo de TCMC (al menos 2 sesiones de 1 hora cada una) sobre cómo operar el backoffice y hacer cambios básicos.

- Acceso a credenciales de servicios externos (Vercel, Supabase, Resend, dominio) al cierre.

## 10. Riesgos Conocidos y Mitigación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| CB no implementa el filtro suitable_for_credit antes del launch | El sitio funciona igual con CB sin el filtro (degradación graceful). |
| MetaMap (KYC) queda fuera del MVP | Step 1 del wizard sigue con upload manual de DNI. MetaMap es módulo opcional fase 2. |
| Cambios regulatorios (CNV / FCICC) | TCMC se hace cargo de la validación legal antes del launch. Dev team no asume riesgo regulatorio. |
| Carga inicial > 100 usuarios concurrentes | Supabase + Vercel escalan automáticamente. Plan free aguanta tráfico inicial. |
| Faltante de tasa real de morosidad para reportes | MVP usa datos del propio sistema (no hay benchmark externo). |

## 11. Cómo Cotizar

- Leer este brief + ambos specs (WEB y APP) + revisar el prototipo (/prototype/index.html en navegador).

- Identificar dudas críticas y enviarlas en una sola tanda (TCMC responde en 48 hs).

- Emitir cotización con:

  - Precio total cerrado (o T&M con cap).

  - Plazo de entrega por hito.

  - Stack propuesto + justificación si difiere del recomendado.

  - Equipo asignado (CV o portfolio).

  - Política de soporte post-launch.

- Enviar a panchobenegas@gmail.com.

## 12. Lo que reduce horas y abarata la cotización

(Recordatorio al dev team — TCMC ya hizo este trabajo, no es necesario re-cotizarlo):

- ✅ UX/UI ya está diseñada (no hay descubrimiento de UI/UX).

- ✅ Branding completo en brandbook.

- ✅ Algoritmos financieros escritos y verificados.

- ✅ Modelo de datos completo (DDL en spec APP sección 4.2).

- ✅ Endpoints API documentados con request/response.

- ✅ Reglas de negocio detalladas (no hay “qué pasa cuando…” sin respuesta).

- ✅ Máquina de estados del legajo con todas las transiciones.

- ✅ Templates de email pre-escritos.

- ✅ Lista de eventos a trackear en analytics.

- ✅ Criterios de aceptación enumerados.

Si la cotización incluye horas de “análisis funcional” o “descubrimiento de requerimientos”, probablemente sea innecesario. Pedimos justificarlo si se cobra.

## 13. Contacto

Francisco Benegas (Pancho) Email: panchobenegas@gmail.com

Toda comunicación durante la fase de cotización por email o videollamada agendada (Calendly enviado a quien lo pida).

Fin del brief. Versión 1.0 — Mayo 2026.