TU CASA +CERCA

Brief — Landing Institucional Pública

Para: Seis Elementos (Santiago)  |  Fecha: 27/05/2026  |  Versión: 1.0

# 1. Objetivo

Diseñar y maquetar la landing institucional pública de Tu Casa +Cerca (TCMC), orientada a captación de leads y comunicación de la propuesta de valor.

Importante: esta cotización NO incluye la plataforma transaccional. La webapp (login, simulador funcional, wizard de solicitud, pipeline, legajos por rol cliente / asesor / admin) ya está desarrollada por separado en React + Tailwind. La landing convive con la webapp y la complementa, pero son productos independientes.

# 2. Modelo de trabajo — Estructura provista por el cliente

Punto clave: el cliente entrega la estructura HTML de la landing ya armada (secciones, jerarquía semántica, contenidos en su lugar). El proveedor NO arma estructura desde cero: trabaja sobre lo provisto aplicando diseño visual y maquetado CSS.

Esto implica reducción de alcance respecto a la cotización original: el proveedor no programa HTML/JS estructural, sino que se concentra en diseño UI (Figma) + capa visual (CSS, assets, microinteracciones, responsive tuning) sobre la base entregada.

| Tarea | Cliente (Tu Casa +Cerca) | Proveedor (Seis Elementos) |
| --- | --- | --- |
| Estructura HTML | PROVISTA — secciones, semántica y contenidos ya armados. | No reescribe estructura. La toma como input. |
| Diseño visual (UI) | Define lineamientos generales / referencias. | Diseña en Figma toda la identidad aplicada a la landing. |
| Maquetado / CSS | Provee la estructura HTML semántica. | Aplica CSS, ajusta layout, responsive y microinteracciones sobre lo provisto. |
| Imágenes / assets | Provee fotos, logos, textos y datos. | Optimiza, recorta, exporta y produce iconografía si hace falta. |
| Identidad visual | Brandbook V2 disponible como input. | Confirma si lo respeta o propone evolución (cotizar aparte si rediseña). |
| Integraciones | Provee URL final de la webapp, mail destino, snippets GA/Pixel. | Implementa formulario, conecta CTAs y embebe scripts. |
| Hosting / deploy | Provee acceso FTP a DonWeb. | Sube los archivos al servidor y deja la web operativa. |

# 3. Hosting y stack técnico

- Hosting: DonWeb plan compartido Linux (cPanel).

- Deploy: vía FTP (acceso provisto por el cliente).

- Stack: HTML5 + CSS3 + JS plano. Sin base de datos ni backend propio. Formulario de contacto resuelto vía PHP simple o servicio externo (Formspree / Web3Forms).

- Sistema de estilos: a confirmar entre cliente y proveedor. Recomendación: mantener consistencia con la webapp (Tailwind). Si el proveedor opta por Bootstrap, dejar explícito que será un sistema separado de la webapp.

- Responsive: mobile-first, optimizado para mobile, tablet y desktop.

- Idioma: castellano (única versión inicial).

# 4. Sitemap y secciones

| # | Sección | Detalle / CTA principal |
| --- | --- | --- |
| 01 | Home | Hero con propuesta de valor + simulador inicial (cuota orientativa). CTA: "Quiero mi crédito" → linkea a la webapp. |
| 02 | Cómo Funciona | 3-4 pasos del flujo: simular → solicitar → aprobar → escriturar. |
| 03 | Coldwell Banker | Sobre la alianza estratégica y la integración inmobiliaria. |
| 04 | Propiedades | Buscador con filtros (zona, tipo, precio). Puede ser mock o linkear a Coldwell. |
| 05 | Testimonios | Carrusel con casos reales. |
| 06 | Tasas y Cuotas | Cards con tabla de tasas vigentes y ejemplos de cuota. |
| 07 | FAQ | Acordeón de preguntas frecuentes. |
| 08 | Contacto | Formulario (nombre, mail, tel, mensaje) + WhatsApp directo + datos. |
| 09 | Footer | Reseña breve, sitemap, redes sociales, datos legales. |

# 5. Integraciones requeridas

- CTA "Simulá tu crédito" → linkea a la webapp existente (URL a definir). No replica la lógica del simulador real.

- Formulario de contacto: envío por mail al cliente + opción de copia interna.

- Google Analytics 4 + Meta Pixel: snippets a embeber, provistos por el cliente.

- WhatsApp flotante: botón fijo con link directo al número comercial.

- SEO básico: meta tags, Open Graph, sitemap.xml, robots.txt, favicon, optimización de imágenes.

# 6. Identidad visual

El cliente provee el Brandbook V2 (logo, paleta, tipografía, lineamientos) como input para el diseño.

A definir entre las partes: si el proveedor aplica el brandbook tal cual está o propone una evolución gráfica. En caso de proponer evolución de identidad (no aplicación), debe cotizarse por separado.

# 7. Materiales y entregables

| Material / Entregable | Quién lo provee |
| --- | --- |
| Estructura HTML semántica con secciones armadas | Cliente |
| Brandbook V2 (logo, paleta, tipografía) | Cliente |
| Copy / textos definitivos por sección | Cliente |
| Fotos, casos, testimonios | Cliente |
| URL de la webapp para los CTA | Cliente |
| Mail destino del formulario | Cliente |
| Snippets de Google Analytics 4 / Meta Pixel | Cliente |
| Acceso FTP a DonWeb | Cliente |
| Mockups Figma editables | Proveedor |
| Iconografía e ilustraciones complementarias | Proveedor |
| CSS / assets optimizados / archivo final desplegado | Proveedor |

# 8. Entregables del proveedor

- Mockups en Figma de todas las secciones (desktop + mobile), aprobados antes de codear.

- CSS final + assets optimizados aplicados sobre la estructura HTML provista.

- Archivos Figma editables, entregados al cliente.

- Código fuente entregado en repositorio Git (GitHub) o ZIP.

- Cesión de propiedad intelectual sobre diseño y código entregados.

- Deploy final en DonWeb operativo.

# 9. Revisiones

Especificar cuántas rondas de revisión están incluidas por sección antes de cobrar adicionales. Recomendación mínima: 2 rondas de revisión sobre Figma + 1 ronda sobre maquetado final.

# 10. Fuera de scope

- App móvil nativa (iOS / Android).

- Webapp / plataforma transaccional (ya desarrollada por separado).

- Backend propio, base de datos o panel de administración.

- Pasarela de pagos.

- Integración con CRM (a evaluar en una segunda etapa).

- Producción de textos / copywriting (lo provee el cliente).

- Producción fotográfica.

# 11. Soporte post-entrega

Indicar en la cotización si incluye período de garantía / bugfix gratuito (sugerido: 30 días post-deploy) y si ofrece retainer mensual para mantenimiento o evoluciones menores.

# 12. Resumen para la cotización

Solicitamos que la cotización refleje el siguiente alcance: (a) diseño visual en Figma sobre las secciones definidas, (b) maquetado CSS aplicado sobre la estructura HTML provista por el cliente, (c) optimización de assets, (d) responsive, (e) integración de formularios y CTAs, (f) deploy en DonWeb. Sin programación estructural HTML/JS desde cero.

Aclaración: al recibir la estructura HTML ya armada, el alcance técnico del proveedor disminuye respecto a la propuesta original. Solicitamos cotización actualizada en consecuencia.

Quedo a disposición para aclarar cualquier punto antes de la cotización.

Saludos.