Brief Freelance
Landing Tu Casa +Cerca

Construcción de landing en Webflow o Framer
a partir de mockup existente y kit de portado.

Documento para enviar al freelance contratado.

1. Contexto del proyecto

Tu Casa +Cerca es una fintech argentina de micro-hipotecas (créditos hasta USD 50.000). Operamos en alianza con Coldwell Banker Argentina: el cliente encuentra la propiedad en CB y nosotros le financiamos el complemento.

Tenemos un mockup HTML/CSS/JS funcional alojado en GitHub Pages. El objetivo de este proyecto es reconstruir ese mockup en una plataforma profesional con editor visual (Webflow o Framer), para que nuestro equipo de Marketing pueda editarlo de forma independiente sin tocar código.

Links clave

Mockup vivo (referencia visual): developfb.github.io/TuCasaMasCerca

Repo con código fuente: github.com/DevelopFB/TuCasaMasCerca

Brandbook oficial: ver TCNCERCA-BRANDBOOK-V2.pdf en el repo

2. Alcance del trabajo

Incluye

Diseño en Figma de la landing completa (todas las secciones del sitemap)

Construcción en Webflow o Framer (a tu elección, según tu experiencia)

Implementación del simulador como Custom Code Embed (te entrego el bloque listo)

Sistema de componentes reutilizables (Symbols en Webflow / Components en Framer)

Estilos responsive: desktop / tablet / mobile chico (3 breakpoints)

Estados hover, focus y transiciones en botones y cards

Animaciones sutiles (no obligatorias, según criterio)

Optimización de imágenes (WebP donde aplique)

SEO básico (title, meta description, OG tags, sitemap, robots.txt)

Sesión de 30 min de handoff al equipo de Marketing

30 días de soporte post-launch (correcciones menores)

No incluye

Backend / base de datos (la captura de leads va por el formulario nativo de Webflow/Framer hacia email + Resend)

Dominio (lo compramos nosotros, te pasamos las credenciales DNS)

Plan pago de Webflow/Framer (se contrata en cuenta del cliente)

Integración con la app productiva (es otro proyecto separado)

3. Entregables esperados

| Etapa | Entregable |
| --- | --- |
| 1. Setup | Cuenta Webflow/Framer creada, Pancho invitado como editor. |
| 2. Figma | Archivo Figma con todas las secciones, componentes y states. Compartido con Pancho para review. |
| 3. Build | Sitio armado en staging URL (xxx.webflow.io o xxx.framer.website). Funcional pero sin dominio propio. |
| 4. Simulador | Bloque de código del simulador embebido y funcionando. |
| 5. Responsive QA | Sitio testeado en al menos 4 viewports: 360px, 768px, 1024px, 1440px. |
| 6. SEO + tracking | Meta tags, sitemap.xml, Google Analytics 4 y Meta Pixel instalados. |
| 7. Handoff | Sesión live de 30 min explicando al equipo de Marketing cómo editar. |
| 8. Dominio + Go-live | Configuración DNS, SSL, publicación final. |

4. Kit que te entregamos

Tenés un folder con todo el material organizado. Leé los archivos en este orden:

01-Sitemap.md → estructura completa del sitio, todos los anchors y links externos.

02-Componentes-Specs.md → specs visuales y de comportamiento de cada módulo, breakpoints, hover states.

03-Copy.docx → todos los textos exactos, listos para copy-paste. NO modificar sin consultar.

04-Design-Tokens.json → paleta, tipografías y espacios. Importable a Figma con plugin 'Tokens Studio for Figma'.

05-Custom-Code-Simulator.html → el simulador completo, listo para pegar como Embed Block.

06-Assets/ → todas las imágenes optimizadas.

5. Stack y decisiones técnicas

Plataforma

A tu elección entre Webflow o Framer. Si tenés experiencia previa con una, usá esa. Si dominás ambas:

Webflow → si esperás que el sitio crezca a 20+ páginas con CMS

Framer → si el foco es landing + máxima velocidad de prototipado y animaciones

Tipografía

Outfit (Google Fonts). Pesos a cargar: 300, 400, 500, 600, 700, 800.

Link: fonts.google.com/specimen/Outfit

Paleta

Definida en 04-Design-Tokens.json. Resumen:

Azul institucional dominante: #1A4394

Azul vibrante acento: #0D00FF

Texto principal: #1E1E1E

Texto secundario: #748082

Bordes/fondos suaves: #E1EAEB

Iconografía

Lucide Icons (line-style, stroke 2). Cualquier icono que necesites:

lucide.dev/icons

NO usar emojis ni íconos rellenos.

Imágenes

Las prop-cards de propiedades CB usan Unsplash hot-linking. Si querés reemplazar por fotos reales, coordinar con el cliente.

6. Condiciones

Presupuesto

Estimado: USD 600-1.200 (segun seniority). Acordar precio fijo al inicio.

Plazos

Esperado: 2-3 semanas calendario desde el kick-off.

Forma de pago

50% al kick-off (después de aprobar Figma), 50% al go-live.

Comunicación

Daily sync corto (Slack o WhatsApp). Review formal del Figma antes de pasar a build.

Propiedad intelectual

Todo el trabajo (Figma + Webflow/Framer + custom code) pasa a propiedad del cliente al pago final.

7. Criterios de aceptación

Visualmente fiel al mockup actual (con mejoras propias del freelance bienvenidas)

Funciona en Chrome, Safari, Firefox y Edge última versión

Responsive sin overflow horizontal en 360px y superiores

Lighthouse mobile score >= 85 en Performance y Accessibility

Simulador funcionando (calcula cuota, TNA, CFT y monto bruto en tiempo real)

Botón 'Contactar asesor' captura email y envía a info@tucasamascerca.com.ar

Botón 'Ver propiedades CB' redirige a coldwellbanker.com.ar con filtros aplicados

Equipo de Marketing puede editar textos e imágenes sin pedirte ayuda (verificado en sesión de handoff)

8. Siguientes pasos

Si aceptás:

1. Mandanos tu presupuesto y plazo estimado.

2. Te invitamos a un GitHub o Slack con el cliente.

3. Te damos acceso al kit completo y arrancamos.

Cualquier duda antes de aceptar, escribinos.

panchobenegas@gmail.com