Plan de Lanzamiento Web
Tu Casa +Cerca

Paso a paso para poner la landing en producción
con editor visual para el equipo de Marketing

Documento técnico-funcional
Versión 1.0

Resumen ejecutivo

Este documento te guía paso a paso para pasar la landing de Tu Casa +Cerca de mockup estático (GitHub Pages) a un sitio productivo, hosteado en su propio dominio, con un editor visual tipo Canva/Figma que tu equipo de Marketing pueda usar sin tocar código.

Para que esto sea viable en tiempo y costo, NO se construye un editor custom desde cero (eso serían 200-400 hs de dev). En su lugar, se elige una plataforma profesional ya existente (Webflow o Framer) que ofrece exactamente esa funcionalidad como producto SaaS maduro.

Decisiones que vas a tomar en este proceso

1. Plataforma de hosting + editor visual (Webflow vs Framer vs otras)

2. Dominio (.com.ar vs .com vs otro) y proveedor donde comprarlo

3. Proveedor de emails transaccionales (para el formulario de contacto / captura de leads)

4. Quién mantiene el sitio: vos solo, vos + 1 persona de Marketing, o agencia externa

1. Plataforma con editor visual

Las 4 plataformas que cumplen lo que pediste (drag & drop, edición de fuentes/colores/imágenes, módulos arrastrables, usuarios con permisos). Las dos primeras son mi recomendación fuerte.

⭐ Webflow (Recomendación #1)

Plataforma profesional para diseñadores y agencias. Ofrece el editor visual más potente del mercado para sitios web. Lo usan empresas como Dell, Vimeo y Loom.

Ventajas:

Editor visual completo con drag libre, snap, grids y guías como Figma

Sistema de Componentes reutilizables ("Symbols") — perfecto para tus módulos

CMS incluido para que Marketing edite contenido sin tocar diseño

Animaciones e interacciones sin código (hover, scroll, click)

Roles y permisos: podés invitar a Marketing con acceso solo a contenido o diseño completo

Editor Mode = vista del cliente donde solo puede editar texto/imagen (modo seguro)

Versionado: rollback a versiones anteriores del sitio

Custom Code embebido (para incrustar tu simulador JS y el botón handoff a la app)

Contras:

Curva de aprendizaje inicial (~2-4 horas para Marketing)

Más caro que Framer si necesitás CMS

Comparar planes y precios:

Pricing oficial: webflow.com/pricing

Plan recomendado para tu caso: CMS Site Plan (~USD 23-29/mes)

Incluye: 2.000 items CMS, 100GB ancho de banda, 50.000 visitas/mes, formularios, 3 editores. Suficiente para un negocio en crecimiento.

⭐ Framer (Recomendación #2)

Plataforma más nueva, viene del mundo Figma. UX espectacular y muy fácil para diseñadores. Pensada para landings y sitios marketing.

Ventajas:

La curva de aprendizaje es la más suave del mercado (te sentís en Figma)

Editor visual igual de potente que Webflow

Componentes y variantes

Animaciones nativas excelentes

CMS incluido

Custom Code embebido (componentes React custom — perfecto si querés tu simulador igual al actual)

Plan gratis con dominio framer.app (útil para testear antes de comprar)

Contras:

Es más nuevo, menos plantillas/recursos vs Webflow

Las animaciones complejas son más limitadas

Comparar planes y precios:

Pricing oficial: framer.com/pricing

Plan recomendado: Pro (USD 30/mes)

Incluye: dominio custom, CMS, 10.000 visitas/mes, password protection.

WordPress + Elementor (Tercera opción)

Histórico estándar para sitios CMS. Más control y plugins, pero más mantenimiento y menos pulido visual.

Ventajas:

Mucha gente conoce WordPress (encontrás soporte fácil)

Plugins para todo (SEO, traducción, formularios, e-commerce)

Plantillas y temas baratos

Editor Elementor con drag & drop

Contras:

Necesitás hosting separado (Hostinger, SiteGround, etc.) → USD 5-15/mes más

Mantenimiento de seguridad (updates, plugins)

Performance suele ser peor sin optimización

Marketing tiene que aprender WordPress + Elementor (más complejo que Webflow/Framer)

Comparar:

Elementor pricing: elementor.com/pricing-plans

Hosting Hostinger: hostinger.com.ar/hosting-wordpress

Wix Studio (Cuarta opción)

Renovación reciente de Wix con editor profesional. Útil si querés algo todo-en-uno barato.

Ventajas:

Plan Premium desde USD 17/mes con dominio incluido

Editor visual decente

Todo bundled (hosting + editor + dominio en una sola cuenta)

Contras:

Marca "Wix" no es tan profesional para fintech regulada

Menos extensible que Webflow/Framer

Comparar:

Wix Studio pricing: wix.com/studio/pricing

Tabla comparativa rápida

| Criterio | Recomendación |
| --- | --- |
| Mejor editor visual + profesional | Webflow |
| Más fácil de aprender | Framer |
| Más barato con dominio incluido | Wix Studio |
| Mayor flexibilidad técnica futura | Webflow |
| Mejor integración con código React | Framer |
| Tradicional, con muchos plugins | WordPress + Elementor |
| Más seguro / menos mantenimiento | Webflow o Framer (SaaS) |

Mi recomendación final:

Para Tu Casa +Cerca recomiendo Webflow CMS plan. Tu simulador en HTML/JS se embebe sin problema con Custom Code, Marketing tiene editor visual completo, y cuando escales a más volumen no necesitás migrar.

2. Dominio web

Antes de contratar la plataforma, decidí y comprá el dominio. Es independiente de la plataforma elegida (lo apuntás después con DNS).

Opciones de dominio para Tu Casa +Cerca

| Dominio | Recomendación |
| --- | --- |
| tucasamascerca.com.ar | Recomendado — extensión local, transmite cercanía con Argentina |
| tucasamascerca.com | Alternativo — mejor SEO internacional, más caro |
| tucasamascerca.com.ar + tucasamascerca.com | Ideal — comprás ambos y redirigís el .com al .com.ar |
| tucasacerca.com.ar | Más corto pero pierde el "+" del branding |

Dónde comprar el dominio

Nic.ar (para .com.ar) — Oficial Argentina

Web oficial: nic.ar

Costo: ~ARS 2.700/año por dominio .com.ar

Necesitás CUIT/DNI argentino

Pago en pesos, factura A

Único registrador oficial autorizado por el gobierno para .com.ar

Namecheap (para .com / otros TLDs internacionales)

Web: namecheap.com

Costo: ~USD 10-12/año por dominio .com

Soporte WhatsApp/chat 24/7

WhoisGuard gratis (privacidad de tus datos)

Cloudflare Registrar

Web: cloudflare.com/products/registrar

Costo: el más barato — vende a precio costo, sin markup (~USD 9-10/año .com)

Incluye CDN, SSL y protección DDoS gratis

Recomendado si querés performance máxima

Squarespace Domains (ex-Google Domains)

Web: domains.squarespace.com

Costo: USD 12-20/año .com

Interface simple, todo en inglés

Mi recomendación:

tucasamascerca.com.ar → Nic.ar (ARS 2.700/año)

tucasamascerca.com → Cloudflare Registrar (~USD 10/año) — para protegerlo

Total dominio: ~USD 13/año

3. Paso a paso semana por semana

Asumiendo que arrancás de cero hoy. Si trabajás solo te toma 2-3 semanas; con ayuda 1 semana.

Semana 1 — Decisiones e infraestructura base

Día 1 (1 hora)

Decidí plataforma (Webflow recomendado). Creá cuenta gratuita primero para explorar la interfaz.

Crear cuenta Webflow

Crear cuenta Framer (alternativa)

Día 2 (2 horas)

Comprá el dominio. Si elegís .com.ar, hacelo desde tu CUIT en Nic.ar.

Nic.ar (dominios .com.ar)

Cloudflare Registrar (para .com)

Anotá las credenciales en un password manager (1Password / Bitwarden / Apple Keychain).

Día 3 (1 hora)

Creá cuentas en herramientas externas que vas a necesitar:

• Resend (envío emails transaccionales): resend.com

• Google Analytics 4: analytics.google.com

• Meta Business / Pixel: business.facebook.com

Semana 2 — Construcción del sitio

Opción A: Contratar diseñador/dev freelance (recomendado)

Pasale al freelance: el mockup actual (index.html), el brandbook, los assets, y este documento

Pedile que arme el sitio en la plataforma elegida en ~20-30 hs

Buscar freelancers: Workana (Argentina)

Fiverr

Upwork

Costo estimado freelance: USD 600-1.200 según seniority.

Opción B: Hacerlo vos (~40-60 horas)

Webflow University es gratis y tiene tutoriales excelentes:

university.webflow.com

Empezar con la plantilla en blanco, ir copiando sección por sección

Pedile al diseñador (Santi) que te pase el archivo Figma si lo tiene

Componentes críticos a no olvidar

Hero con simulador (usá Custom Code Embed con el JS del mockup actual)

Botón "Ingresar" que redirige a app.tucasamascerca.com.ar/login con los query params (propertyValue, loanAmount, months)

Formulario de captura de lead conectado a Resend (envía a tu email + opcionalmente al CRM)

Sección CB con el logo (assets/Coldwell-Banker-Symbol.png) y enlace a coldwellbanker.com.ar?suitable_for_credit=1

Footer con ícono ruedita (acceso oculto al editor — en Webflow/Framer es directamente el login a la plataforma)

Semana 3 — Configuración avanzada y go-live

Día 1: SEO y meta tags

Title, description, OG image, favicon

Sitemap.xml automático en Webflow/Framer

Robots.txt

Schema.org markup (Organization, Product)

Tester: schema.org/Validator

Día 2: Tracking y analytics

Instalá Google Analytics 4 (Webflow/Framer tiene integración nativa)

Instalá Meta Pixel para remarketing en Instagram/Facebook

Configurá eventos: Lead Submitted, Simulator Used, CB Search Clicked, Ingresar Clicked

Día 3: Apuntar dominio

En tu registrador (Nic.ar / Cloudflare), agregá los registros DNS que te indica Webflow/Framer

Esperar propagación (5 min - 2 horas)

Webflow/Framer instalan SSL automático (Let's Encrypt)

Guía Webflow: Custom domain setup

Guía Framer: Connect a custom domain

Día 4: Onboarding del equipo Marketing

Crear el usuario de Marketing en Webflow/Framer (rol Editor o Designer según confianza)

Webflow roles: Manage team members

Framer roles: Team & permissions

Pasarle un mini-instructivo (te lo armo en otro documento si querés)

Sesión de 30 min mostrándole: editar texto, cambiar imagen, mover sección, agregar sección, publicar

Día 5: Go-live + testing

QA cross-browser (Chrome, Safari, Firefox, Edge)

QA mobile (iPhone, Android)

Probar todos los CTAs y formularios

Probar el simulador con varios valores

Confirmar que el botón Ingresar redirige bien (cuando la app esté lista)

Publicar — la URL pasa de webflow.io/framer.website a tu dominio

4. Costos totales estimados

Setup inicial (una sola vez)

| Item | Costo |
| --- | --- |
| Dominio .com.ar (Nic.ar) | ARS ~2.700/año (~USD 2,50) |
| Dominio .com (Cloudflare, opcional) | USD 10/año |
| Freelance armar el sitio (opcional) | USD 600-1.200 (una vez) |
| TOTAL SETUP MINIMO si lo haces vos | USD 12/año |
| TOTAL SETUP con freelance | USD 612-1.212 |

Mensual recurrente

| Item | Costo USD/mes |
| --- | --- |
| Webflow CMS plan | 23-29 |
| Resend (emails) | 0-20 |
| Google Analytics / Meta Pixel | 0 |
| TOTAL MENSUAL Webflow | 23-50 |
| TOTAL MENSUAL Framer (alternativa) | 30-40 |

En conclusión:

Inversión inicial: USD 12 (DIY) o USD 1.200 (con freelance)

Operativo: USD 25-50/mes

Total año 1: USD 300-1.800 según camino elegido

5. Integraciones críticas a configurar

Captura de leads del simulador

Cuando un visitante simula y deja sus datos, hay que persistirlo:

Opción simple: el form de Webflow/Framer envía a tu email automáticamente

Opción mejor: conectar a Resend o a un CRM (HubSpot, Pipedrive)

Cuando la app productiva esté lista: POST /api/leads del backend de la app (ver /shared/CONTRACT.md)

Resend pricing: resend.com/pricing

HubSpot CRM (free): hubspot.com/products/crm

Botón "Ingresar" → app productiva

Cuando un usuario hace click en Ingresar, redirige a la URL de la app con los datos de la simulación:

https://app.tucasamascerca.com.ar/login?propertyValue=100000&loanAmount=35000&months=60

Esto se configura como link normal en Webflow/Framer. La app productiva (cuando esté lista) lee esos params y pre-llena el formulario.

Integración con Coldwell Banker Argentina

Cuando el usuario hace click en "Ver propiedades en Coldwell Banker Argentina":

https://www.coldwellbanker.com.ar/propiedades?suitable_for_credit=1&zona=Palermo&precio_hasta=150000

Importante: confirmar con CB que el parámetro suitable_for_credit=1 esté implementado en su buscador. Si no lo está, hay que coordinar con ellos.

6. ¿Qué pasa con el mockup actual de GitHub?

El repo https://github.com/DevelopFB/TuCasaMasCerca seguirá siendo tu fuente de verdad para el dev que arme la APP productiva (no la landing).

La landing migra a Webflow/Framer → el dev de la landing trabaja ahí, NO en el HTML del repo

El index.html actual queda como referencia visual para el diseñador que arme la landing en Webflow

La carpeta /app/ del repo es para el dev de la APP (backoffice + portal cliente)

El brief 02-Brief-Desarrollador-WEB.md ya no aplica (lo reemplaza este documento)

El contrato /shared/CONTRACT.md sigue válido: define cómo la landing (Webflow) habla con la app (dev custom)

¿Y GitHub Pages?

Una vez que la web esté en Webflow/Framer, podés:

Mantener GitHub Pages como mockup interno de referencia (privado o público)

O dejar el repo solo para la app, sacando index.html del root

7. Checklist final de go-live

Antes de publicar

Dominio comprado y apuntando al sitio (DNS propagado)

SSL activo (candado verde en el navegador)

Meta tags completas (title, description, OG image, favicon)

Sitemap.xml accesible en /sitemap.xml

Robots.txt accesible y permisivo

Google Analytics 4 instalado y verificando eventos

Meta Pixel instalado (si vas a hacer ads)

Imágenes optimizadas (WebP, < 500KB cada una)

Lighthouse mobile score >= 85

Responsive testeado en 360px, 768px, 1024px, 1920px

Cross-browser testeado (Chrome, Safari, Firefox)

Simulador funcionando con todos los plazos (12/24/36/48/60)

Botón Ingresar con link correcto (con query params)

Botón Coldwell Banker Argentina con filtro suitable_for_credit=1

Formulario de captura enviando email correctamente

Links del footer (Términos, Privacidad) creados aunque sean placeholders

Ícono de acceso al editor (ruedita) configurado o login Marketing creado

Usuario Marketing creado en Webflow/Framer con permisos limitados

Backup del sitio (export en Webflow / duplicate en Framer)

Después de publicar

Verificar dominio en Google Search Console

Submit sitemap a Google Search Console

Configurar redirects (www -> apex, http -> https)

Compartir link interno y pedir feedback antes de difusión

Anunciar en redes (cuando esté validado)

8. Próximos pasos

Una vez que la landing esté productiva, los siguientes pasos del proyecto son:

Contratar al dev que arme la APP (ver /Instructivo/03-Brief-Desarrollador-APP.md)

Cuando la app esté lista, integrar el handoff con la landing (botón Ingresar)

Implementar GET /api/config/public en la app para que la landing pueda mostrar tasas actualizadas en tiempo real

Implementar POST /api/leads en la app para recibir los leads del simulador

Negociar con Coldwell Banker Argentina la integración del filtro suitable_for_credit y eventual acceso API

Configurar emails transaccionales con Resend (bienvenida, solicitud recibida, etc.)

Lanzar campaña de ads en Meta (Facebook/Instagram) con tracking via Meta Pixel

Cierre y soporte

Este documento es la guía operativa. Las decisiones críticas (plataforma, dominio, quién implementa) son tuyas.

Recursos clave para profundizar:

Webflow University: university.webflow.com

Framer Academy: framer.com/academy

Repo del proyecto: github.com/DevelopFB/TuCasaMasCerca

Mockup actual (referencia visual): developfb.github.io/TuCasaMasCerca

¡Éxitos con el lanzamiento!

— Tu Casa +Cerca · Plataforma de Créditos Hipotecarios