## Slide 1: Espinlabs Propuesta Comercial | Servicios de Consultoría Propuesta Comercial | Servicios de Consultoría Plataforma de Microcréditos Hipotecarios

## Slide 2: Resumen Ejecutivo Propuesta Comercial | Servicios de Consultoría Propuesta comercial de servicios de consultoría y desarrollo de sistemas. Plataforma de Micro Créditos Hipotecarios REXT

## Slide 3: Objetivo del Proyecto Propuesta Comercial Servicios de Consultoría Se plantea la necesidad de generar una Plataforma de micro-créditos hipotecarios para la plataforma de inversión REXT.
El objetivo del proyecto es el de desarrollar una plataforma digital de originación, gestión y administración de microcréditos hipotecarios, fondeados mediante un fideicomiso privado con inversores limitados, integrando:
          Clientes (tomadores del crédito)
          Brokers y oficinas (Coldwell Banker)
          Back Office (empresa de microcréditos)
          Inversores del fideicomiso
          (Opcional) Administrador del fideicomiso

## Slide 4: Presentación de diapo título principal Propuesta Comercial Servicios de Consultoría Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla.

## Slide 5: Plan de Trabajo Propuesta Comercial Servicios de Consultoría El proyecto se desarrollará en un esquema inicial que incluye la etapa de Relevamiento detallado + cuatro (4) etapas mensuales, cada una con un entregable formal para ir validando el avance del desarrollo del sistema. De esta manera, el valor no se concentra únicamente en la entrega final, sino que se construye y valida de forma continua durante todo el proceso. Una vez confirmada la fecha de inicio del proyecto, se realizará la reunión de Kick-Off, que marcará el comienzo oficial de ejecución.

## Slide 6: Mes 1 - Relevamiento Durante el primer mes se llevará adelante la etapa de relevamiento, análisis y refinamiento conjunto con el Product Owner. Como resultado se entregará: .- Documento funcional detallado .- Definición de flujos de negocio .- Modelo conceptual de datos .- Alcance validado y priorizado .- Arquitectura de alto nivel Mes 2 – Primera Versión Operativa Se entregará una primera versión funcional de la plataforma, con los principales circuitos operativos definidos en la etapa anterior. El objetivo de esta instancia es comenzar a materializar la solución y permitir validaciones tempranas sobre la experiencia de uso y los procesos clave. Mes 3 - Versión Evolucionada y Consolidación del Core. Se ampliará la solución incorporando nuevos circuitos y consolidando la lógica central del sistema. En esta etapa la plataforma comenzará a reflejar su funcionamiento integral, permitiendo pruebas más completas y ajustes. Mes 4 - Producto Completo y Preparado para Go-Live Se entregará la versión final del producto con: .- Circuitos funcionales completos .- Seguridad y performance ajustadas .- Reportes y dashboards operativos .- Configuración productiva .- Preparación para salida a producción Cronograma de Entregables Propuesta Comercial Servicios de Consultoría

## Slide 7: Inversión mensual de mantenimiento: US$ 45 x 200 hs. = US$ 9000 (x mes) Inversión total Desarrollo: US$ 45 x 1920 hs. = US$ 86400. MÓDULO 1 – Desarrollo de la Plataforma MÓDULO 2 – Mantenimiento Evolutivo y Correctivo Inversión Proyecto Resumen Económico Propuesta Comercial Servicios de Consultoría La inversión del proyecto se compone de dos módulos: Desarrollo de la Plataforma (implementación) Mantenimiento y Evolución (durante los primeros 12 meses)

## Slide 8: ¡Gracias!  Propuesta Comercial Servicios de Consultoría